

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № д/с | № п/п | Содержание мероприятий (работ) | Единица учета | количество | Стоимость в тыс руб | Сроки выполнения | ответственные | Ожидаемая социальная эффективность | | | |
| Кол-во работающих, которым улучшаются условия труда | | Кол-во работающих  высвобождаемых от тяжелых физических работ | |
| всего | из них женщин | всего | из них женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 1 | Косметический ремонт групповых помещений | шт. | 4 | 26 | 2-3 квартал | заведующий | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Установка экранов на радиаторы | шт. | 50 | 40 | при наличии  финансирования | завхоз | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Установка кухонных гарнитуров | шт | 5 | 70 | 2 квартал | заведующий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Замена светильников | шт | 18 | 36 | 2-3 квартал | завхоз | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Установка раковин для сотрудников | шт | 6 | 12 | 2-3 квартал | завхоз | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | Замена кухонного гарнитура | шт. | 2 | 24. | 3-4 квартал при наличии  финансирования | заведующий | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение шкафов для хранения уборочного инвентаря | шт. | 2 | 12 | 3-4 квартал при наличии  финансирования | заведующий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | Ремонт спальных помещений | шт. | 3 | 10 | 3-4 квартал при наличии  финансирования | заведующий | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | Замена светильников | шт | 20 | 27 | 2 квартал | заведующий/  завхоз | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Замена сантехнического оборудования | шт. | 7 | 15 | 1 квартал | заведующий/  завхоз | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт групповых помещений | шт. | 2 | 10 | 1 квартал | заведующий/  завхоз | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт пола туалетной комнаты с заменой сантехники | шт. | 1 | 100 | 2-3 квартал | заведующий/  завхоз | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Замена кухонного гарнитура | шт. | 1 | 8 | 2 квартал | заведующий/  завхоз | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 1 | Замена двери эвакуационного выхода | шт | 1 |  | 1 квартал при наличии  финансирования | заведующий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт пола спальни | шт. | 1 | 0 | 3-4 квартал при наличии  финансирования | завхоз | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт приемной | шт. | 1 | 0 | 2 квартал при наличии  финансирования | завхоз | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение стиральной машины | шт | 1 | 40 | 1 квартал при наличии  финансирования | заведующий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 10 | 3-4 квартал | заведующий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 1 | Замена оконных блоков | шт. | 43 | 860 | 3-4 квартал при наличии  финансирования | заведующий | 19 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт полов 1 этаж | кв.м | 45 | 500 | 2018 г. при наличии финансирования | завхоз | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт подвала | кв. м | 392 | 500 | 2018 г. при наличии финансирования | завхоз | 19 | 18 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт кровли | Кв.м | 500 | 2000 | 2018 г. | заведующий | 19 | 18 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | Замена оконных блоков | шт. | 64 | 990 | 3-4 квартал при наличии  финансирования | заведующий | 17 | 17 |  |  |
| 2 | Замена линолеума в младшей и средней группах, холле | м кв | 120 | 100 | при наличии  финансирования  2018 год | заведующий | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт прачечной, гладильной, сушилки | м куб | 67 | 100 | при наличии  финансирования | завхоз | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | Ремонт отмостков | шт. | 1 | 150 . | 3-4 квартал при наличии  финансирования | завхоз | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Перенос датчиков ПС | шт. | 1 | 15,3 | 2-3 квартал, при наличии  финансирования | завхоз | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Замена линолеума на путях эвакуации | кв.м | 30 | 30 | 2 квартал | заведующий | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена оконных блоков | кв. м | 50 | 200 | 2018 | заведующий | 30 | 28 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение шкафов для уборочного инвентаря | шт. | 3 | 15 | 1 квартал | заведующий | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт туалетной комнаты | кв.м. | 10 | 30 | 1 квартал | завхоз | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Покупка уборочного инвентаря | Шт. | 20 | 10 | 1 квартал | заведующий | 30 | 28 | 0 | 0 |
| 135 | 1 | Замена оконных блоков | шт | 23 | 460 | 2-4 квартал, при наличии  финансирования | заведующий | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение работ по гидроизоляции здания | м | 69,7 | 400 | 2-3 квартал, при наличии  финансирования | заведующий | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | Монтаж отмосток | м | 69,7 | 370 | 2-3 квартал, при наличии  финансирования | заведующий/  завхоз | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | Замена двери запасного выхода | шт. | 1 | 35 | 2-4 квартал, при наличии  финансирования | заведующий/  завхоз | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт потолка лестничной клетки | кв.м | 15 | 30 | 2-3 квартал, при наличии  финансирования | заведующий/  завхоз | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Замена светильников на светодиодные | шт. | 8 | 8 | 2-4 квартал, при наличии  финансирования | заведующий/  завхоз | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Все д/с | 1 | Обучение и проверка знаний по охране труда | чел | 243 | - | 1,3 квартал | комиссия по ОТ | 242 | 231 | 0 | 0 |
| 2 | Организация уголков , приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий, проведение выставок и конкурсов по ОТ | шт | 10 | - | 1,3 квартал | ППО | 242 | 231 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка, утверждение и согласование Положения по системе управления охраной труда | шт | 243 | - | 1 квартал | комиссия по ОТ | 242 | 231 | 0 | 0 |
| 4 | Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | кол-во | 20 | - | 2 раза в год | комиссия по ОТ | 242 | 231 | 0 | 0 |
| 5 | Периодические медосмотры в установленном порядке | чел | 243 | 341,3 | в течении года | заместитель директора по АХР | 242 | 231 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение работников СИЗ | чел | 87 | 300 | в течении года | заместитель директора по АХР | 242 | 231 | 0 | 0 |
| 7 | Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала и обучающихся | чел | 243 | - | 2 раза в год | Специалист Го ЧС | 242 | 231 | 0 | 0 |
| 8 | Организация Дней здоровья | чел | 200 | 30 | 2 раза в год | ППО | 242 | 231 | 0 | 0 |